Mục lục

1. Executive Summary	2

1.1 Problem Statement ngắn gọn	2

1.2 Solution Overview với key features	2

1.3 Business Benefits và ROI Summary	2

1.4 Investment Required và Timeline	3

1.5 Success Metrics và Expected Outcomes	3

2. Problem Statement	3

2.1 Hiện trạng và vấn đề	3

2.2 Các điểm đau (Pain Points)	4

2.3 Ai bị ảnh hưởng?	4

2.4 Nếu không giải quyết thì sao?	4

2.5 Cơ hội trên thị trường	4

3.  Solution Architecture	5

3.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống	5

3.2. Các thành phần chính	5

3.3. Dòng chảy dữ liệu (Data Flow)	5

3.4. Tính mở rộng và hiệu năng	6

3.5. Bảo mật và quyền truy cập	6

4. Technical Implementation	6

4.1. Các giai đoạn triển khai	6

4.2. Yêu cầu kỹ thuật	7

4.3. Chiến lược kiểm thử	8

4.4. Chiến lược triển khai & rollback	8

5. Timeline & Milestones	8

5.1. Tổng quan thời gian thực hiện	8

5.2. Milestones chính	9

5.3. Phân bổ công việc	10

5.4. Kế hoạch dự phòng	10

6. Budget Estimation	10

6.1. Tổng quan chi phí	10

6.2. Chi tiết hạ tầng AWS	11

6.2.1. DynamoDB (on-demand mode + stream enabled)	11

6.2.2. AWS Lambda	11

6.2.3. Amazon CloudWatch	11

6.2.4. IAM, API Gateway (nếu cần)	12

6.3. ROI & Tối ưu chi phí	12

6.3.1. ROI Dự Kiến	12

6.3.2. Chiến lược tối ưu chi phí	12

6.4. Dự đoán mở rộng (nếu triển khai thật)	12

7. Risk Assessment	13

7.1. Tổng quan	13

7.2. Bảng đánh giá rủi ro	13

7.3. Kế hoạch dự phòng (Contingency Plan)	14

7.4. Cách theo dõi và đánh giá rủi ro	14

8. Expected Outcomes	14

8.1. Success Metrics	14

8.2. Lợi ích trong ngắn hạn (0–6 tháng)	15

8.3. Lợi ích trong trung hạn (6–18 tháng)	15

8.4. Lợi ích dài hạn (18+ tháng)	15

8.5. Tác động chiến lược	15

Project Proposal: DynamoDB Triggers và Stream Processing với Lambda

# 1. Executive Summary

## 1.1 Problem Statement ngắn gọn

Trong bối cảnh công nghệ hiện đại ngày càng phát triển, nhu cầu xử lý dữ liệu theo thời gian thực đang trở thành một yếu tố then chốt trong nhiều hệ thống thông tin hiện nay. Các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính và chuỗi cung ứng đang không ngừng tìm kiếm các giải pháp có khả năng tiếp nhận, xử lý và phản hồi dữ liệu ngay khi nó phát sinh, thay vì phải đợi xử lý theo lô như trước đây. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

## 1.2 Solution Overview với key features

Chính vì vậy, "DynamoDB Triggers và Stream Processing với Lambda" sẽ giải quyết được nhu cầu đó thông qua việc tận dụng sức mạnh của các dịch vụ serverless mà AWS cung cấp nhằm xây dựng một hệ thống xử lý dữ liệu real-time bằng cách sử dụng dịch vụ Amazon DynamoDB (với tính năng Streams) và AWS Lambda để tự động hóa các phản ứng khi có thay đổi dữ liệu. Giải pháp bao gồm:

- DynamoDB Table làm nguồn dữ liệu chính.

- Kích hoạt DynamoDB Stream để theo dõi sự thay đổi dữ liệu.

- Tích hợp AWS Lambda để xử lý ngay lập tức khi có thay đổi.

- Áp dụng logic biến đổi (transformation), tổng hợp (aggregation), giám sát (monitoring), xử lý lỗi (error handling).

- Sử dụng CloudWatch để log và giám sát.

## 1.3 Business Benefits và ROI Summary

- Hiệu quả vận hành: Phản ứng với dữ liệu ngay khi phát sinh giúp tối ưu xử lý đơn hàng, phân tích nhanh, đưa ra quyết định tức thời.

- Tiết kiệm chi phí: Sử dụng mô hình serverless, không cần duy trì máy chủ, giúp giảm thiểu chi phí cố định.

- Khả năng mở rộng linh hoạt: Hệ thống tự động co giãn theo tải, phù hợp với doanh nghiệp tăng trưởng nhanh.

- Giảm thời gian triển khai: Hệ sinh thái AWS giúp rút ngắn thời gian thiết kế và phát triển hệ thống.

- ROI ước tính cao: Với chi phí đầu tư thấp, hệ thống có thể mang lại giá trị sử dụng lâu dài và linh hoạt mở rộng theo nhu cầu.

## 1.4 Investment Required và Timeline

- Chi phí hạ tầng AWS ban đầu: Dưới 5 USD/tháng nếu sử dụng trong Free Tier (hoặc mức thấp với DynamoDB on-demand và Lambda).

- Chi phí nhân lực: Dành cho 1–2 người triển khai trong 4–6 tuần.

- Thời gian triển khai:

  - Tuần 1: Phân tích và thiết kế

  - Tuần 2–3: Triển khai DynamoDB, Lambda và tích hợp

  - Tuần 4: Tối ưu hóa, xử lý lỗi, giám sát

  - Tuần 5–6: Viết tài liệu, kiểm thử và hoàn thiện

## 1.5 Success Metrics và Expected Outcomes

- Tỷ lệ xử lý thành công các sự kiện stream: >99%

- Thời gian phản hồi Lambda: <100ms cho mỗi event

- Tối ưu chi phí vận hành: <10 USD/tháng với mức sử dụng vừa phải

- Giảm 80–90% công sức xử lý thủ công nhờ tự động hóa

- Mở rộng dễ dàng sang các lĩnh vực khác như báo cáo BI, trigger email/Slack khi có event quan trọng

Tóm lại, đề tài không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn mang lại giá trị thực tiễn cao. Đây là một minh chứng cho khả năng ứng dụng các dịch vụ AWS hiện đại trong việc giải quyết các bài toán dữ liệu thời gian thực một cách hiệu quả, bền vững và tiết kiệm.

# 2. Problem Statement

Trong kỷ nguyên dữ liệu số hiện nay, việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng phản ứng nhanh với thay đổi. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng xây dựng một hệ thống xử lý dữ liệu real-time vừa hiệu quả, vừa tối ưu về chi phí, đặc biệt là với những doanh nghiệp nhỏ hoặc các nhóm phát triển khởi nghiệp.

## 2.1 Hiện trạng và vấn đề

Phần lớn các hệ thống backend truyền thống đều hoạt động theo mô hình xử lý đồng bộ hoặc theo lô (batch processing). Dữ liệu được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, sau đó được phân tích hoặc xử lý định kỳ bằng các tác vụ cron, job scheduler hay pipeline phức tạp. Mô hình này không chỉ làm chậm thời gian phản hồi với các sự kiện quan trọng (ví dụ: đơn hàng mới, hành vi người dùng, cập nhật kho), mà còn dễ dẫn đến tình trạng nghẽn cổ chai khi dữ liệu tăng nhanh.

Thêm vào đó, việc xây dựng hệ thống real-time truyền thống thường yêu cầu triển khai và quản lý các dịch vụ message broker (như Kafka, RabbitMQ), đi kèm chi phí vận hành cao, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và không dễ mở rộng linh hoạt.

## 2.2 Các điểm đau (Pain Points)

| Vấn đề | Tác động |
| --- | --- |
| Thiếu xử lý real-time | Giảm khả năng phản ứng nhanh với sự kiện kinh doanh |
| Phức tạp trong triển khai | Gây khó khăn cho nhóm phát triển, kéo dài thời gian ra mắt sản phẩm |
| Tốn chi phí vận hành | Khó tiếp cận với các nhóm nhỏ hoặc sản phẩm MVP |
| Khó mở rộng linh hoạt | Hạn chế khả năng phát triển theo quy mô dữ liệu tăng dần |

## 2.3 Ai bị ảnh hưởng?

- DevOps Engineers / Developers: phải tự triển khai và bảo trì hạ tầng message broker, pipeline xử lý.

- Product Owners / Business Stakeholders: khó đưa ra quyết định kịp thời do không có dữ liệu real-time.

- Người dùng cuối: trải nghiệm bị chậm trễ, thiếu sự phản hồi tức thời.

## 2.4 Nếu không giải quyết thì sao?

- Dữ liệu không được xử lý kịp thời, gây chậm trễ ra quyết định kinh doanh.

- Tăng chi phí vận hành và bảo trì hệ thống.

- Hạn chế khả năng cạnh tranh khi không tận dụng được lợi thế của dữ liệu thời gian thực.

## 2.5 Cơ hội trên thị trường

Với sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ Serverless trên AWS, đặc biệt là DynamoDB Streams và AWS Lambda, việc triển khai một hệ thống xử lý real-time trở nên khả thi hơn bao giờ hết – không cần quản lý hạ tầng, dễ mở rộng, và trả tiền theo mức sử dụng.

Đề tài này là cơ hội để ứng dụng mô hình xử lý dữ liệu bất đồng bộ và real-time bằng cách tận dụng native integration giữa DynamoDB và Lambda, giúp giải quyết các vấn đề nêu trên một cách hiện đại, linh hoạt và chi phí tối ưu.

# 3.  Solution Architecture

## 3.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo hướng event-driven architecture nhằm xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Cốt lõi của giải pháp là tận dụng DynamoDB Streams để bắt sự kiện thay đổi dữ liệu, và sử dụng AWS Lambda để xử lý các sự kiện đó ngay khi chúng xảy ra.

![Architecture Diagram]
(Sơ đồ có thể vẽ sau, minh hoạ cho: DynamoDB → DynamoDB Streams → Lambda → CloudWatch Logs → [Tùy chọn thêm như S3 / SNS / Monitoring tools])

## 3.2. Các thành phần chính

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Amazon DynamoDB | Lưu trữ dữ liệu giao dịch (ví dụ: đơn hàng, logs) |
| DynamoDB Streams | Ghi lại các thay đổi của bảng DynamoDB, truyền dữ liệu sang Lambda |
| AWS Lambda | Trigger để xử lý sự kiện phát sinh từ stream: xử lý, biến đổi, ghi log, tổng hợp |
| IAM Role | Cấp quyền cho Lambda truy cập DynamoDB, CloudWatch |
| Amazon CloudWatch | Ghi log và theo dõi hiệu suất hoạt động của Lambda |
| (Tùy chọn) Amazon SNS / SQS / S3 | Cho phép mở rộng: lưu trữ, gửi thông báo, tích hợp hệ thống khác |

## 3.3. Dòng chảy dữ liệu (Data Flow)

- Người dùng / hệ thống thực hiện thêm mới / cập nhật dữ liệu vào bảng DynamoDB.

- DynamoDB Stream ghi nhận các thay đổi này và chuyển sang Lambda theo cấu hình trigger.

- Lambda nhận sự kiện, phân tích nội dung và thực hiện logic xử lý:

  - Biến đổi dữ liệu (transformation)

  - Tổng hợp (aggregation)

  - Ghi logs hoặc lưu ra dịch vụ khác

- Kết quả xử lý được theo dõi thông qua CloudWatch Logs.

## 3.4. Tính mở rộng và hiệu năng

- Sử dụng Lambda không máy chủ (serverless) giúp hệ thống tự động scale theo lượng stream events.

- DynamoDB Streams có thể xử lý hàng triệu events mỗi ngày mà không cần can thiệp thủ công.

- Tách biệt rõ ràng giữa các thành phần (data source, trigger, processor) giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng.

## 3.5. Bảo mật và quyền truy cập

- IAM Role được thiết lập với quyền tối thiểu cần thiết (least privilege).

- Logs của Lambda được gửi về CloudWatch để kiểm tra hoạt động bất thường.

- Có thể tích hợp thêm Amazon GuardDuty hoặc AWS Config để audit các thay đổi nếu triển khai thật.

# 4. Technical Implementation

## 4.1. Các giai đoạn triển khai

Việc triển khai được chia thành các bước logic, thực hiện trực tiếp trên AWS Console, đảm bảo tính minh bạch và dễ tái hiện:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị hạ tầng

- Tạo IAM Role cho Lambda với quyền truy cập DynamoDB, DynamoDB Streams và ghi log vào CloudWatch.

- Tạo bảng DynamoDB với schema cơ bản (ví dụ: OrderID là khoá chính).

- Bật DynamoDB Streams ở chế độ New and old images để truyền đầy đủ dữ liệu thay đổi.

Giai đoạn 2: Triển khai AWS Lambda

- Tạo Lambda Function (Node.js 22.x) sử dụng trigger từ DynamoDB Stream.

- Gắn IAM Role đã tạo cho Lambda.

- Cấu hình trigger trực tiếp từ Stream ARN của DynamoDB.

- Bật CloudWatch Logs để theo dõi hoạt động và debug.

Giai đoạn 3: Viết và kiểm thử logic xử lý

- Code logic xử lý sự kiện DynamoDB Stream:

  - Log thông tin mỗi record (INSERT, MODIFY, REMOVE)

  - Biến đổi giá trị số, chuẩn hoá dữ liệu đầu ra

  - Tổng hợp đơn giản nếu có nhiều sự kiện liên tục

- Kiểm thử bằng cách tạo dữ liệu mẫu trong DynamoDB:

json

CopyEdit

{

"OrderID": {"S": "order-001"},

"Product": {"S": "Book"},

"Quantity": {"N": "3"}

}

- Theo dõi log output qua CloudWatch Logs để xác minh hoạt động.

Giai đoạn 4: Giám sát & điều chỉnh

- Dùng CloudWatch Logs Insights để phân tích log (số lần invoke, lỗi, thời gian xử lý).

- Có thể tích hợp SNS để thông báo khi Lambda fail hoặc xử lý quá thời gian.

## 4.2. Yêu cầu kỹ thuật

| Yếu tố | Mô tả |
| --- | --- |
| Runtime | AWS Lambda (Node.js 22.x) |
| Storage | Amazon DynamoDB |
| Trigger | DynamoDB Stream |
| IAM Role | AWSLambdaBasicExecutionRole + quyền dynamodb:GetRecords, dynamodb:DescribeStream, logs:PutLogEvents |
| Logging | Amazon CloudWatch Logs |
| Monitoring (tùy chọn) | CloudWatch Dashboard hoặc Amazon SNS Alerts |

## 4.3. Chiến lược kiểm thử

- Unit test bằng cách mock event JSON trong môi trường local hoặc Lambda Test Tool.

- Integration test bằng cách nhập dữ liệu thực tế vào DynamoDB và kiểm tra log Lambda.

- Performance test bằng cách batch insert để xem mức độ scale của Lambda.

## 4.4. Chiến lược triển khai & rollback

- Triển khai thủ công từng bước để dễ kiểm soát.

- Trong trường hợp lỗi, có thể:

  - Tắt trigger DynamoDB → Lambda

  - Rollback mã Lambda về phiên bản trước

  - Sử dụng tính năng versioning và alias trong Lambda để kiểm soát release

Dự án sẽ được triển khai trong 6 tuần, chia thành các giai đoạn chính. Mỗi giai đoạn đều có mục tiêu cụ thể, deliverables rõ ràng và các mốc thời gian để đo lường tiến độ và mức độ thành công.

# 5. Timeline & Milestones

## 5.1. Tổng quan thời gian thực hiện

| Giai đoạn | Thời gian | Mô tả | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Phân tích và thiết kế kiến trúc | Tuần 1 | Xác định yêu cầu bài toán, thiết kế kiến trúc tổng thể sử dụng các dịch vụ AWS phù hợp (DynamoDB, Lambda, CloudWatch...) | Tài liệu kiến trúc sơ bộ, sơ đồ hệ thống |
| Giai đoạn 2: Chuẩn bị và cấu hình hệ thống | Tuần 2 | Tạo IAM Role, DynamoDB Table, bật Stream, tạo Lambda function và cấu hình trigger | Hạ tầng cơ bản hoạt động được |
| Giai đoạn 3: Phát triển Transformation & Aggregation | Tuần 3 | Phát triển logic xử lý transformation và aggregation trong Lambda | Mã nguồn Lambda hoàn chỉnh, test thành công |
| Giai đoạn 4: Xử lý lỗi và giám sát hệ thống | Tuần 4 | Tích hợp CloudWatch, xử lý lỗi trong quá trình xử lý stream | Logging đầy đủ, cảnh báo hoạt động, retry logic |
| Giai đoạn 5: Tối ưu và đánh giá chi phí | Tuần 5 | Phân tích chi phí, tối ưu về tài nguyên AWS, cấu hình cho chi phí thấp | Báo cáo chi phí, tối ưu Lambda/DynamoDB |
| Giai đoạn 6: Viết Proposal và hoàn thiện dự án | Tuần 6 | Tổng hợp toàn bộ nội dung, viết proposal gồm 8 mục, chuẩn bị demo và tài liệu nộp | Proposal hoàn chỉnh, chuẩn bị nộp |

## 5.2. Milestones chính

| Milestone | Thời gian dự kiến | Tiêu chí thành công |
| --- | --- | --- |
| ✅ M1: Kiến trúc sơ bộ hoàn chỉnh | Cuối tuần 1 | Có sơ đồ kiến trúc và lựa chọn dịch vụ AWS hợp lý |
| ✅ M2: Hạ tầng hoạt động | Giữa tuần 2 | Tạo xong DynamoDB, Lambda, trigger kết nối hoạt động |
| ✅ M3: Stream xử lý đúng dữ liệu | Cuối tuần 3 | Lambda log dữ liệu đúng theo event từ DynamoDB |
| ✅ M4: Có giám sát và xử lý lỗi | Cuối tuần 4 | CloudWatch hoạt động, retry logic hoạt động |
| ✅ M5: Tối ưu và đo chi phí | Cuối tuần 5 | Thống kê chi phí và tối ưu hoạt động hệ thống |
| ✅ M6: Proposal hoàn thiện | Hạn chót tuần 6 | Tài liệu đầy đủ 8 mục, format chuyên nghiệp |

## 5.3. Phân bổ công việc

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Đức Thịnh | Developer & Cloud Architect | Triển khai toàn bộ giải pháp trên AWS, kiểm thử và viết proposal |
| Nguyễn Tiến Trung | Góp ý | Đánh giá kiến trúc, góp ý nội dung |

## 5.4. Kế hoạch dự phòng

- Dự phòng 3 ngày trong tuần 5–6 để xử lý sự cố kỹ thuật, chi phí vượt mức hoặc lỗi tích hợp.

- Có thể co giãn thời gian giữa các giai đoạn nếu gặp rủi ro trong test hoặc cấu hình AWS.

# 6. Budget Estimation

## 6.1. Tổng quan chi phí

Chi phí triển khai hệ thống được chia thành 4 loại chính:

| Hạng mục | Mô tả | Chi phí ước tính |
| --- | --- | --- |
| AWS Infrastructure | Bao gồm DynamoDB, Lambda, CloudWatch | ~4.50 USD |
| Development Costs | Công sức triển khai, cấu hình, lập trình (tính thời gian học tập thực hành cá nhân) | 0 USD (tự triển khai) |
| Third-party / Licensing | Không sử dụng dịch vụ bên ngoài | 0 USD |
| Operational Costs | CloudWatch log, test & stream events nhỏ | ~1.50 USD |

Tổng chi phí ước tính cho 6 tuần: ~6.00 USD

## 6.2. Chi tiết hạ tầng AWS

### 6.2.1. DynamoDB (on-demand mode + stream enabled)

| Thành phần | Mức sử dụng ước tính | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Read / Write Capacity | ~1,000 requests/day (free tier < 25GB) | 0.00 USD |
| DynamoDB Stream | ~1,000 stream reads/tháng | ~0.30 USD |
| Storage | < 1 GB | 0.00 USD |

### 6.2.2. AWS Lambda

| Thành phần | Mức sử dụng ước tính | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Invocation | ~500 invocations/ngày | ~0.50 USD |
| Compute Time | ~100ms/invocation, memory 128MB | Free tier bao phủ |
| Total Lambda | - | ~0.50 USD |

### 6.2.3. Amazon CloudWatch

| Thành phần | Mức sử dụng ước tính | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Log Ingestion | ~5MB/ngày x 30 ngày | ~0.50 USD |
| Log Retention | 1GB / 30 ngày | ~0.50 USD |

### 6.2.4. IAM, API Gateway (nếu cần)

| Thành phần | Ghi chú | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| IAM Role | Không tính phí | 0.00 USD |
| API Gateway | Không dùng trong scope chính | 0.00 USD |

## 6.3. ROI & Tối ưu chi phí

### 6.3.1. ROI Dự Kiến

- Chi phí triển khai thấp, phù hợp với bài toán xử lý dữ liệu thời gian thực nhỏ hoặc ứng dụng demo.

- Khả năng mở rộng gần như vô hạn nếu triển khai thực tế.

- Không cần server (serverless), giảm chi phí vận hành dài hạn.

### 6.3.2. Chiến lược tối ưu chi phí

| Biện pháp | Giải thích |
| --- | --- |
| Sử dụng Free Tier | Hầu hết dịch vụ trong đề tài đều trong ngưỡng Free Tier |
| Tắt hoặc xóa resource khi không sử dụng | Tránh tính phí dư cho DynamoDB Stream, CloudWatch |
| Theo dõi chi phí bằng Billing dashboard | Kiểm soát mức sử dụng hằng ngày |
| Giới hạn log retention về 1–3 ngày nếu không cần lưu lâu | Giảm CloudWatch chi phí lưu trữ |

## 6.4. Dự đoán mở rộng (nếu triển khai thật)

| Quy mô | Số lượng request/ngày | Ước tính chi phí |
| --- | --- | --- |
| Thử nghiệm | < 1,000 | ~6 USD/tháng |
| Doanh nghiệp nhỏ | ~10,000 | ~20–30 USD/tháng |
| Sản phẩm thực tế lớn | 100,000+ | >100 USD/tháng |

# 7. Risk Assessment

## 7.1. Tổng quan

Trong bất kỳ hệ thống cloud nào, việc xác định và quản lý rủi ro là yếu tố then chốt giúp đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả và an toàn. Với hệ thống sử dụng dịch vụ DynamoDB Streams + AWS Lambda, một số rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy, chi phí và khả năng mở rộng của giải pháp.

## 7.2. Bảng đánh giá rủi ro

| Rủi ro | Mức độ ảnh hưởng | Xác suất xảy ra | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Trigger không hoạt động | Trung bình | Trung bình | Kiểm tra kỹ IAM Role và cấu hình stream, sử dụng CloudWatch để debug |
| 2. Sai định dạng dữ liệu khi xử lý | Cao | Cao | Kiểm tra schema và validate dữ liệu đầu vào trong Lambda |
| 3. Dữ liệu Stream bị trễ hoặc mất | Thấp | Thấp | Đảm bảo Lambda có retry logic và DLQ nếu cần |
| 4. Tăng chi phí do log quá nhiều | Trung bình | Trung bình | Giới hạn retention time, chỉ log cần thiết |
| 5. DynamoDB vượt ngưỡng free tier | Thấp | Trung bình | Theo dõi sử dụng qua Billing Dashboard, cảnh báo khi gần vượt ngưỡng |
| 6. Vượt giới hạn số lần thực thi Lambda | Trung bình | Thấp | Giới hạn số lượng insert test, tối ưu code và batching nếu cần |
| 7. Không xử lý đúng lỗi (error handling) | Cao | Trung bình | Bổ sung xử lý try/catch, ghi log lỗi chi tiết và phản hồi tương ứng |
| 8. Thiếu log/monitoring gây khó khăn trong kiểm tra | Trung bình | Cao | Kết nối CloudWatch Logs và sử dụng Log Insights để truy vấn dễ dàng |

## 7.3. Kế hoạch dự phòng (Contingency Plan)

| Tình huống | Giải pháp |
| --- | --- |
| Lambda không phản hồi dữ liệu mới | Gỡ trigger, tạo lại. Kiểm tra quyền truy cập IAM và CloudWatch logs |
| Không thấy log hoặc kết quả xử lý | Kích hoạt “Start tailing the logs”, kiểm tra lại cấu trúc event từ DynamoDB |
| Chi phí tăng bất thường | Dừng tất cả dịch vụ không sử dụng, kiểm tra Billing, bật AWS Budget Alerts |
| Xử lý lỗi không triệt để trong Lambda | Tạo cơ chế retry hoặc gửi lỗi sang SNS/Dead Letter Queue để xử lý sau |

## 7.4. Cách theo dõi và đánh giá rủi ro

- Sử dụng CloudWatch Logs và Metrics để theo dõi hoạt động Lambda theo thời gian thực

- Thiết lập Billing Alerts trong AWS để kiểm soát chi phí

- Thường xuyên kiểm tra Event Source Mapping để đảm bảo trigger không bị mất

- Đánh giá định kỳ IAM Policies để tránh lỗi phân quyền ảnh hưởng hoạt động hệ thống

# 8. Expected Outcomes

## 8.1. Success Metrics

Để đo lường mức độ thành công của dự án, chúng tôi định nghĩa một số chỉ số cụ thể, bao gồm:

| Hạng mục | Mục tiêu |
| --- | --- |
| 🟢 Tỷ lệ xử lý thành công sự kiện Stream | ≥ 99% sự kiện được xử lý đúng |
| 🟢 Độ trễ xử lý dữ liệu | ≤ 500ms từ khi ghi dữ liệu đến khi Lambda xử lý xong |
| 🟢 Tỷ lệ lỗi Lambda Function | ≤ 1% lỗi do exception không được xử lý |
| 🟢 Chi phí dịch vụ (tháng đầu) | ≤ $1 trong mức AWS Free Tier |
| 🟢 Khả năng mở rộng | Có thể xử lý ≥ 1000 records/ngày mà không cần thay đổi kiến trúc |

## 8.2. Lợi ích trong ngắn hạn (0–6 tháng)

- Triển khai được kiến trúc Serverless trên AWS sử dụng DynamoDB Stream và Lambda

- Thành thạo kỹ năng thiết lập IAM, tạo trigger tự động và viết hàm xử lý sự kiện

- Tích hợp thành công CloudWatch Logs để theo dõi và debug hệ thống thời gian thực

- Tăng hiểu biết thực tế về pipeline xử lý dữ liệu trên cloud với chi phí gần như bằng 0

## 8.3. Lợi ích trong trung hạn (6–18 tháng)

- Có thể mở rộng dự án thành hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực (Real-time analytics)

- Tích hợp thêm các dịch vụ như Amazon SNS, SQS hoặc Kinesis để phục vụ use case phức tạp hơn

- Dễ dàng thêm dashboard giám sát (CloudWatch Dashboards) hoặc hệ thống báo cáo

## 8.4. Lợi ích dài hạn (18+ tháng)

- Đặt nền móng để xây dựng các hệ thống Event-driven kiến trúc hiện đại, dễ bảo trì, tự mở rộng

- Áp dụng được kiến thức đã triển khai vào các hệ thống lớn thực tế như E-commerce, IoT hoặc hệ thống giao dịch tài chính

- Phát triển thêm các kỹ thuật tối ưu hóa như batching, buffering, error tolerance với Lambda và DynamoDB

- Đưa ra định hướng học nâng cao như: AWS Step Functions, EventBridge, hoặc AI với Amazon Bedrock

## 8.5. Tác động chiến lược

Dự án không chỉ dừng lại ở một giải pháp kỹ thuật đơn lẻ mà còn:

- Tăng cường khả năng làm việc với mô hình event-driven, đang là xu hướng trong các hệ thống cloud-native

- Nâng cao tư duy thiết kế hệ thống chi phí tối ưu, giám sát tốt, và dễ dàng mở rộng

- Tạo tiền đề vững chắc để thực hiện các đề tài sâu hơn hoặc chuyển sang các dịch vụ chuyên biệt của AWS như Kinesis hoặc Glue